|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN** **HUYỆN SA THẦY****­­­** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 327/TTr-UBND | *Sa Thầy, ngày 13 tháng 12 năm 2016* |

**TỜ TRÌNH**

**Về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.

Thực hiện Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Sa Thầy kính trình Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy như sau:

**1. Sự cần thiết ban hành văn bản**

Thực hiện quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công, việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy là cơ sở để UBND huyện tổ chức, chỉ đạo các phòng, ban ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện. Vì vậy, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy là phù hợp quy định của pháp luật.

**2. Về** **quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết**

Dự thảo Nghị quyết phải tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/ND-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định khác của Trung ương. Việc lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án để đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2017 phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khả năng cân đối của từng nguồn vốn; các dự án lựa chọn đầu tư phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

**3. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết**

Nghị quyết gồm có 4 Điều, nội dung cơ bản của các điều như sau:

- Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện, trong đó quy định mục tiêu, phương hướng, tổng mức vốn đầu tư, nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ vốn đầu tư công năm 2017.

- Điều 2: Quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành một số nội dung công việc để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2017 trong thời gian giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

- Điều 3: Quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác phân bố kế hoạch đầu tư công năm 2017 đối với các nguồn vốn của Trung ương do tỉnh quản lý (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM) và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Điều 4: Tổ chức thực hiện

(Có dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và Nghị quyết kèm theo).

Trên đây là Tờ trình về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- Như trên;- Lưu: VT-LT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH(Đã ký)Nguyễn Ngọc Sâm |

|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN** **HUYỆN SA THẦY****­­­** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

KẾ HOẠCH

Đầu tư công năm 2017 huyện Sa Thầy

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định 1506/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định 1508/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Kon Tum,

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Sa Thầy như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện cả năm

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2016 thuộc huyện quản lý là 35.200 triệu đồng, trong đó: thuộc kế hoạch năm 2016 là 32.014 triệu đồng và thuộc kế hoạch năm 2015 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016 là 3.185 triệu đồng. Thực hiện đến 30 tháng 11 năm 2016 đã giải ngân 23.548 triệu đồng, đạt 66,9% so với kế hoạch giao. Cụ thể như sau:

***ĐVT: triệu đồng***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nguồn vốn** | **Kế hoạch năm 2016** | **Giải ngân đến 30/11/****2016** | **Tỷ lệ giải ngân (%)** | **Ghi chú** |
| **Tổng số** | **KH năm 2016** | **Năm 2015 chuyển sang** |
|  | **Tổng số** | **35.200** | **32.014** | **3.185** | **23.548** | **66,90** |  |
|  | **Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP** | **35.200** | **32.014** | **3.185** | **23.548** | **66,90** |  |
| 1. | Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí | 17.212 | 15.130 | 2.082 | 12.092 | 70,26 |  |
| - | Phân cấp cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND | 7.248 | 6.800 | 448 | 4.681 | 64,59 |  |
| - | Phân cấp thực hiện Quyết đinh 755/QĐ-TTg | 2.350 | 950 | 1.400 | 961 | 40,91 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) | 1.934 | 1.700 | 234 | 1.716 | 88,75 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các xã biên giới (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 1.680 | 1.680 | 0 | 968 | 57,61 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.765 | 94,13 |  |
| 2. | Thu tiền sử dụng đất | 3.124 | 2.700 | 424 | 471 | 15,08 | Đ/c KH vốn 2016 |
| 3. | Thu xổ số kiến thiết | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.095 | 54,73 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 2.000 | 2.000 |  | 1.095 | 55 |  |
| 4. | Nguồn kết dư ngân sách huyện | 9.901 | 9.811 | 90 | 8.749 | 88,36 |  |
| 5. | Dự phòng ngân sách huyện | 2.962 | 2.373 | 589 | 1.141 | 38,50 |  |

II. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến thời điểm ngày 31/12/2014 của huyện là 27.394 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện tập trung các nguồn vốn xử lý nợ đọng XDCB theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại hai Văn bản số 2671/UBND-KTTH ngày 12/12/2015 và 2966/UBND-KTTH ngày 26/12/2015. Đến nay, huyện đã bố trí trả nợ được 20.073 triệu đồng, đạt 73,28% vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017 tiếp tục tập trung nguồn vốn trả dứt điểm nợ đọng XDCB còn lại là 7.321 triệu đồng.

III. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoach đầu tư công năm 2016

Năm 2016, cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều thay đổi, song việc sửa đổi bổ sung chậm được ban hành dẫn đến chậm trễ trong đầu tư, giải ngân vốn đầu tư và khó khăn cho việc triên khai thực hiện.

Trung ương chậm phân bổ kinh phí nên địa phương không có cơ sở triển khai thực hiện.

Phần lớn nguồn vốn đầu tư của huyện phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ nên địa phương thường bị động trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Mặt khác, mỗi nguồn vốn đều có mục tiêu đầu tư riêng nên việc lồng ghép các nguồn vốn gặp nhiều khó khăn.

Các đơn vị thực hiện công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án chậm. Việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa tốt, gây chậm trễ trong việc triển khai dự án, nảy sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác phối hợp các ngành, các cấp công khai đầu tư, giám sát cộng đồng chưa tốt. Công tác quyết toán chậm; chất lượng một số công trình còn kém; còn sai sót trong quản lý đầu tư. Tránh nhiệm của đơn vị thực hiện, tiếp nhận chưa được nâng cao.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2016

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 đã giao, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư:

- Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 tại Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai kịp thời các chương trình, dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và giải ngân đạt kết quả cao nhất, trong đó: Đối với các dự án hoặc hạng mục của dự án đang thực hiện chuyển tiếp hoặc dự án khởi công mới đã thực hiện xong thủ tục đầu tư, UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời xử lý. Đẩy nhanh tiên độ thanh quyết toán theo đúng quy định.

+ Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công do đơn vị mình phụ trách. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tham mưu cấp thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

+ Trường hợp đến hết niên độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2016, nếu các đơn vị được giao để tồn đọng không giải ngân hết vốn để mất vốn, tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng đơn vị bị xử lý trách nhiệm theo quy định tại Công văn số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kịp thời kiến nghị cấp có thâm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Chủ động xử lý các khó khăn, vướng măc trong quá trình triển khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 trên địa bàn huyện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

**B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017**

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các dự án trung tâm huyện, các xã đặc biệt khó khăn, đầu tư xây dựng các xã trong kế hoạch hoàn thành nông thôn mới, các xã trong kế hoạch thoát nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

II. TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 nguồn ngân sách địa phương được Tỉnh giao là 24.819 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 huyện dự kiến giao là 27.019 triệu đồng, tăng so với mức vốn được Tỉnh giao là 2.200 triệu đồng. Gồm các nguồn vốn như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2017 | Ghi chú |
| Tỉnh giao | Huyện giao |
|  | **Tổng số** | **24.819** | **27.019** |  |
|  | **Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP** | **24.819** | **27.019** |  |
| 1. | Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí | 20.479 | 20.479 |  |
| - | Phân cấp cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND | 7.480 | 7.480 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các xã biên giới (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 2.000 | 2.000 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 3.640 | 3.640 |  |
| - | Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác | 7.359 | 7.359 |  |
| 2. | Thu tiền sử dụng đất | 800 | 3.000 |  |
| 3. | Thu xổ số kiến thiết | 3.540 | 3.540 |  |
| - | Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM) | 3.040 | 3.040 |  |
| - | Phân cấp đầu tư công trình nhà văn hóa, thể thao huyện | 500 | 500 |  |

III. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017. Danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016, Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định 1506/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 và Quyết định 1508/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

4. Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; ưu tiên an toàn nợ công.

5. Bố trí tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các dự án tại trung tâm huyện, các xã đặc biệt khó khăn, các dự án các xã trong kế hoạch hoàn thành mục tiêu nông thông mới, kế hoạch thoát nghèo. Hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách địa phương.

**IV. THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG CÔNG TÁC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017**

(1) Bố trí đủ vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước theo quy định; bố trí vốn để trả nợ các khoản vay đến hạn phải trả. Không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014.

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

(3) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

(4) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường họp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

**V. DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017**

**1. Đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương**

**1.1. Vốn đầu tư phát triển thuộc cân đối ngân sách địa phương**

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2017 là 27.019 triệu đồng, trong đó:

***1.1.1. Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg (20.479 triệu đồng)***

- Phân cấp cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND là 7.480 triệu đồng, trong đó: Bố trí để trả khoản nợ vay chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông 2.280 triệu đồng;

- Phân cấp đầu tư các xã biên giới (lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) 2.000 triệu đồng;

- Phân cấp đầu tư các công trình giáo dục (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) 3.640 triệu đồng;

- Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác 7.359 triệu đồng.

***1.1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất (3.000 triệu đồng)***

*1.1.3. Nguồn thu xổ* *số kiến thiết* (3.540 triệu đồng)

2. Đối với phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM) và vốn trái phiếu Chính phủ

Các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, theo Luật Đầu tư công thì do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Nội dung này sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện biết để giám sát.

VI. CÁC GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

1. Các giải pháp

Khai thác, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn.

Tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trong kế hoạch; trong đó chú ý lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đầu tư tập trung, dứt điểm từng công trình để đưa vào khai thác sử dụng, tránh đầu tư dàn trải, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng tại trung tâm huyện: ưu tiên triển khai trước đối với các công trình phục vụ sinh hoạt của nhân dân, của người nghèo; nhất là ở địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Các địa phương, đơn vị kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô đầu tư, nguồn vốn của từng dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền. Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn; không được thi công vượt kế hoạch vốn đã bố trí khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu phí…: Các địa phương, đơn vị, chỉ được triển khai thực hiện khi có nguồn thu để tránh gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc bố trí vốn cho các dự án khai thác quỹ đất được triển khai thực hiện theo chủ trương đã được UBND tỉnh quyết định và theo tiến độ thực hiện dự án.

Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi triển khai thực hiện để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng xây dựng, quản lý khai thác, vận hành, duy tu bảo dưỡng kịp thời, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ công trình.

Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện công khai, minh bạch các nội dung đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách. Niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể các cấp tại cơ sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết không nghiệm thu các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Biện pháp tổ chức, điều hành

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức hội nghị xây dựng cơ bản vào giữa năm để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (đặc biệt là công tác giám sát, đánh giá đầu tư). Sau khi công trình hoàn thành, tiến hành đánh giá hiệu quả đầu tư; khẩn trương thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Các đơn vị được giao tiến hành rà soát, báo cáo và đề xuất UBND huyện điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 đã bố trí cho các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn vào cuối tháng 9/2017 và đầu tháng 12/2017 để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 đúng thời gian theo quy định. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

**VII. KIẾN NGHỊ**

Để chủ động trong công tác điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2017, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện:

1. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

- Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn phát sinh trong năm (ngoài các nguồn vốn tại Điều 1).

- Quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án do cấp huyện quản lý sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất trên cơ sở tiến độ nguồn thu và dự báo khả năng nguồn thu trong năm.

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 đối với các nội dung quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 75 của Luật Đầu tư công và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện

- Giao chi tiết danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án do cấp huyện quản lý để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, các nguồn vốn khác chưa giao chi tiết theo đúng quy định; hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai vốn phân cấp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn nêu trên và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 75 của Luật Đầu tư công.

Trên đây là Kế hoạch đầu tư công năm 2017 huyện; Sa Thầy, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đông nhân dân huyện xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện./.