|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-UBND | *Sa Thầy, ngày tháng năm 2022* |

**BÁO CÁO**

|  |
| --- |
| **Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Sa Thầy** |

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đường giao thông vào khu di tích lịch sử điểm cao 1015, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Sa Thầy (lần 2);*

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Sa Thầy và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**1. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022**

**1.1.** Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2012 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 *(sau khi điều chỉnh lần 2)* là 39.945 triệu đồng. Thực hiện đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 giải ngân được 27.698 triệu đồng, đạt 69,3% kế hoạch, chi tiết:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương 21.560 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn cân đối theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: 10.117 triệu đồng, đạt 69,0% kế hoạch.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối 10.521 triệu đồng, đạt 79,7% kế hoạch.

+ Phân cấp đầu tư nguồn thu XSKT (ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG XD NTM) 770 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

**1.2.** Ước thực hiện cả năm 2022

Theo báo cáo của các chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân khoảng **38.842** triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí *(trừ các khoản kinh phí dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, song chưa kịp thanh quyết toán dự án hoàn thành)*.

*(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo).*

**2. Đánh giá chung**

Về cơ bản các dự án được bố trí vốn trong năm 2022 triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, nguồn thu sử dụng đất không đạt *(điều chỉnh lần 2 giảm 77.559 triệu)*, do không triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn theo đúng kế hoạch, nguyên nhân vướng công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất. Nên tiến thực hiện các dự án khai thác quỹ đất và một số dự án quan trọng trên địa bàn huyện được bị trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất bị chậm.

**II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (lần 1);*

*Căn cứ Nghị quyết số ..../NQ-HĐND ngày .... tháng ....năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Sa Thầy (Lần 2);*

Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2174/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 7 năm 2022; khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trong hai năm 2021, 2022 và dự kiến nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022.

**1. Định hướng đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2023**

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

- Kế hoạch đầu tư năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư, trong đó tập trung và ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp thẩm quyền giao vốn trong năm 2023.

- Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các dự án đảm bảo nguyên tắc:

+ Mức vốn phân bổ chi tiết cho từng dự án phải phù hợp và không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch (*hoặc đang trình bổ sung kế hoạch*) sau khi trừ đi (-) số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2021, 2022.

+ Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023.

+ Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên:

(i) Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu còn);

(ii) Bố trí cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng ngân sách Trung ương;

(iii) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

(iv) Chỉ bố vốn cho dự án khởi công mới khi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

**2. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch năm 2023**

Trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2174/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 7 năm 2022; khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trong hai năm 2021, 2022 và dự kiến nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 5 xem xét giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Sa Thầy với các nội dung sau đây:

**1.** Dự kiến kế Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh giao cho huyện **35.832,0**  triệu đồng, cụ thể:

**1.1.** Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí **15.662,0** triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): **2.330,0** triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách: **5.500,0** triệu đồng.

**1.2.** Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: **19.400,0** triệu đồng.

**1.3.** Nguồn Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM): **770,0** triệu đồng.

**2.** Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trong hai năm 2021, 2022 và dự kiến nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện **127.819,0** triệu đồng, tăng số với Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh giao **91.987,0** triệu đồng, cụ thể:

**2.1.** Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí **15.662,0** triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: **7.832,0** triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT): 2.330,0 triệu đồng.

- Nguồn Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách: 5.500,0 triệu đồng.

**2.2.** Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối **110.000,0** triệu đồng, tăng so với Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh giao **90.600,0** triệu đồng.

**2.3.** Nguồn Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM): **770,0** triệu đồng.

**2.4.** Các nguồn thu được để lại đầu tư (Dự kiến nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022): **1.387,0** triệu đồng.

*(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo).*

**III. Một số khó khăn, tồn tại**

- Trong kế hoạch năm 2023, mặc dù nguồn vốn cân đối theo tiêu chí, định mức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tăng 28,8% so với kế hoạch năm 2022, nhưng so với mức vốn đầu tư còn lại của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thì kế hoạch năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ thấp (*nhu cầu của kế hoạch 191.125,7 triệu đồng*), nên trong kế hoạch năm 2023, còn nhiều dự án chưa cân đối bố trí đủ vốn theo mức kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, hoặc đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

- Đặc biệt, trong năm 2023 có 02 dự án hết thời giai thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công, nhưng chưa bố trí đủ vốn, gồm: **(1)** Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tổng mức đầu tư 123.000 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 35.000 triệu đồng; Ngân sách huyện 88.000 triệu đồng, luỹ kế vốn vốn trí đến hết năm 2022 *(ngân sách huyện)* 3.934,8 triệu đồng, như vậy còn thiếu 84.065,2 triệu đồng. Trên cơ sở dự kiến triển khai đấu giá các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn, chỉ bố trí khoảng 67.687,5 triệu đồng, còn thiếu 16.377,7 triệu đồng. **(2)** Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thầy, tổng mức đầu tư 52.000 triệu đồng, luỹ kế vốn vốn trí đến hết năm 2022 được 10.000,0 triệu đồng, như vậy còn thiếu 42.000 triệu đồng. Trên cơ sở dự kiến triển khai đấu giá các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn, kế hoạch năm 2023 chỉ bố trí khoảng 10.000 triệu đồng, còn thiếu 32.000 triệu đồng. Do ngân sách huyện còn khó khăn, không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thành 02 dự án trên theo đúng thời gian quy định và cần được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với 02 dự án trên thêm một năm để tiếp tục bố trí vốn đầu tư hoàn thành các dự án đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

**IV. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023**

**1. Các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư**

- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,… các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

- Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công. Cân đối bố trí ngân sách cấp huyện để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

- Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023. Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán, không được phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài vượt mức kế hoạch vốn năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao. Chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy định.

**2. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:**

- Hướng dẫn các phòng, ban, ngành và và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch.

- Rà soát, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét đối với các đơn vị thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 không đúng quy định. Thông báo các xã, thị trấn đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện bố trí khởi công dự án mới (*do chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định*).

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án thiếu vốn; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Triển khai công trình, dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất khi có nguồn thu nộp vào ngân sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại thị trấn và các xã *(nếu phát sinh)*.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 và đôn đốc, kiểm soát các đơn vị chủ đầu tư dự án cập nhật lên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo đúng quy định.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển; kịp thời báo cáo các nguồn thu tiền sử dụng đất từ các các dự án khai thác quỹ đất, các khoản thu được để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối nhà nước tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện cho chủ tương thực hiện.

- Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách địa phương; quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau.

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.

**4. Kho bạc Nhà nước huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:**

Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023 hằng tháng theo đúng thời gian quy định; tuyệt đối không giải ngân vốn cho các dự án bố trí vốn đầu tư không đúng quy định (*quyết định đầu tư không đảm bảo thời gian; quyết định phê duyệt dự án khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; bố trí vốn khởi công dự án mới khi chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định...*).

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 5 xem xét, phê duyệt./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Hội đồng nhân dân huyện;  - Thường trực Huyện ủy (b/c);  - Thường trực HĐND huyện (b/c);  - Chủ tịch và các PCT UBND huyện;  - CVP, PVP UBND huyện;  - Phòng TCKH;  - Lưu VT-LT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH** |